Celowy Związek Gmin CZG-12

Długoszyn 80; 69-200 Sulęcin

tel. + 48 95 755 93 71-72; fax +48 95 755 93 73

e-mail: czg12@kki.pl adres: http://www.czg12.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

„Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”.

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

Długoszyn – 13.05.2015 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Informacje wprowadzające	4

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia	5

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia	9

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	9

Rozdział V. Oświadczenia i dokumenty,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.	14

Rozdział VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	18

Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium	19

Rozdział VIII. Termin związania ofertą	19

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty	20

Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	21

Rozdział XI. Opis sposobu obliczenia ceny	21

Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	22

Rozdział XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	23

Rozdział XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	24

Rozdział XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach	25

Rozdział XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	25

Rozdział XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	26

Rozdział XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej	26

Rozdział XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień	26

Rozdział XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie	27

Rozdział XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną	27

Rozdział XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych	27

Rozdział XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną	27

Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.	28

Rozdział XXV. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców oraz wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo.....28

Rozdział XXVI. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom oraz informacje na temat osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.	.....   28

Rozdział XXVII.Wykaz dokumentów	28

Rozdział XXVIII. Wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów	30

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy...........................................................................................................30

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .......................33

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.......................34

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych ..................................................................35

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ...............36

Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom ........................................................................................................................37

Załącznik nr 7 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art.24 ust.2 pkt 5 Ustawy.............38

## ROZDZIAŁ I.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

2. Przedmiotem postępowania jest rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr  POIS.02.01.00-00-194/14-00 z dnia 10.02.2015 r. Projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze.

4.  Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

5.1 „Zamawiający” – Celowy Związek Gmin CZG-12

5.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

5.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

5.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

5.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot  i zasady przeprowadzania zostały w sposób szczegółowy opisane w niniejszej SIWZ i dokumentach załączonych do niej oraz  Ustawie.

5.6 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

6. Dane Zamawiającego:

Dokładny adres do korespondencji: Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80,            69-200 Sulęcin

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Sulęcinie

Nr konta bankowego: 26 1090 1115 0000 0000 1111 1537

NIP: 598-14-29-460  REGON: 210601240

Telefon oraz faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (095) 755 9371, (095) 755 9373

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: czg12@kki.pl

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin.

1.1 W ramach rekultywacji należy wykonać:

1) Prace przygotowawcze – kształtowanie bryły odpadów;

2) Rekultywację techniczną:

a) tworzenie warstwy wyrównawczej – dowóz materiału, rozłożenie materiału ze spadkiem,

b) tworzenie warstwy uszczelniającej (bentomat) – dowóz materiału, rozłożenie i stworzenie połączeń bentomaty, wykonanie rowów kotwiących bentomatę,

c) tworzenie warstwy drenażowo-ochronnej – dowóz materiału, rozłożenie materiału ze spadkiem, zagęszczenie,

d) tworzenie warstwy ziemi – dowóz i rozłożenie materiału ze spadkiem.

3) Stworzenie aktywnego odgazowania kwatery:

a) adaptację istniejących studzienek odgazowujących lub wykonanie nowych odwiertów w złożu,

b) ułożenie, montaż rurociągów gazowych,

c) montaż stacji zbiorczej,

d) wykonanie odwadniaczy,

e) ułożenie oraz montaż głównego kolektora gazowego,

f) zasilenie projektowanej pochodni gazu w energię elektryczną.

4) Rekultywację biologiczną – wysiew mieszankami traw.

2. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa n/w tablicy informacyjnej oraz tablic pamiątkowych:

a) 1 sztuki wolnostojącej jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby rekultywowanego składowiska kwatery 1A w Długoszynie;

b) 3 sztuk wolnostojących jednostronnych tablic pamiątkowych na potrzeby zrekultywowanych składowisk odpowiednio w Długoszynie, Bukowcu i Krześniczce.

2.1 Tablice: informacyjną i pamiątkowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” z 26 kwietnia  2012 wraz z załącznikiem 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz liternictwo. Wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007-2013, oraz wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych w różnych formatach dostępne są do pobrania na stronie internetowej POIiŚ www.pois.gov.pl  (w zakładce Zasady Promocji).

2.2 Tablice: informacyjna i pamiątkowe powinny być wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniające czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (obetonowanie słupków).

2.3 Dostawa i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowych wraz z konstrukcjami odbędzie się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

2.4 Projekty w/w tablic wymagają formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

3. Wykonanie ścieżki edukacyjnej składającej się z 10 tablic edukacyjnych, 1 makiety oraz      1 zestawu interaktywnego, zgodnie z Szczegółowym opisem ścieżki edukacyjnej wraz z projektem makiety - Załącznik nr 13.

3.1 Dostawa i montaż tablic edukacyjnych wraz z konstrukcjami odbędzie się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

3.2  Projekty tablic edukacyjnych wymagają formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

3.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez dodatkowych opłat prawa do powielania i rozpowszechniania w dowolnej ilości materiałów (tekst + grafika) składających się na projekty graficzne tablic edukacyjnych oraz prawa autorskie na pełnym polu eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych        (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).

4. Wszystkie prace rekultywacyjne należy wykonać zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę projektem „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, opracowanym przez firmę AK NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz projektem budowlano-wykonawczym branży elektrycznej zasilenia w energię elektryczną projektowanej pochodni gazu w związku z inwestycją: „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, opracowanym przez firmę AK NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 8a do SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, autorstwa Jana Turowskiego – Załącznik nr 10 do SIWZ, zaś szczegółowy zakres prac rekultywacyjnych oraz robót elektrycznych jest ujęty odpowiednio w przedmiarze prac rekultywacyjnych - Załącznik nr 11 do SIWZ i przedmiarze robót elektrycznych – Załącznik nr 11a do SIWZ, stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej.

5. Dokumentacja techniczna jest dostępna na stronie internetowej www.bip.ires.pl/czg oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego do dnia otwarcia ofert, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godz. 7-15.

6. Użyte do robót budowlanych materiały powinny odpowiadać normom oraz dokumentacji technicznej.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych prac oraz dokonania ich obmiaru.

8.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych od  szkód  przez  siebie  nie zawinionych.

10. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych,    patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).

11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimalnej 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanych robót budowlanych, licząc od daty końcowego odbioru prac.

12. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej składowiska w Długoszynie przed upływem czasu na składanie ofert w terminie ustalonym z Wykonawcą.

13. Wspólny Słownik Zamówień - kody CPV: 45112320-4, 45222110-3, 45112330-7, 45310000-3, 79822500-7, 30195000-2.

14. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się maksymalnie 3 fakturami: w tym dwoma fakturami częściowymi i jedną fakturą końcową, na podstawie załączonego do oferty  harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego integralną częścią umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednio protokół częściowego i końcowego odbioru robót.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą częściową nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w pkt. 1 § 4 Umowy.

16. Należność za zrealizowane zadania będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie 14 dni, po uprzednim podpisaniu przez obie strony odpowiednio protokołu częściowego i końcowego odbioru robót.

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin przekazania terenu pod budowę odbędzie się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia ma się odbyć z chwilą przekazania terenu pod budowę.

3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2015 r.

4. Za termin realizacji zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych badań, sprawdzeń i opinii wydanych przez uprawnione jednostki, zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu inwestycji i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest w momencie przystąpienia do odbioru końcowego wykonanych robót do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia prac.

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.       Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:

2.1 Wykaże się wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania niniejszego warunku, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (tj. rozpoczęte i zakończone) o łącznej wartości co najmniej 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów albo na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w pkt. 2.1 są:

a. poświadczenie

b. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

2.2 Będzie dysponował co najmniej jedną osobą o kwalifikacjach umożliwiających pełnienie obowiązków kierownika budowy, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy/robót, w tym min. 1 inwestycji - zakończonej i odebranej - obejmującej rekultywację składowiska albo przemieszczanie mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie.

2.3 Udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

2.4 Udokumentuje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Wraz z ofertą należy złożyć opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.

2.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej w pkt 3.1 - 3.5 i 3.7. Kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, a także potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

3.1 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy.

3.2 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.4 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób, nie wydaje się takich zaświadczeń –  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;

3.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.6 Oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzonego wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ;

3.7 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ;

3.8 Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, sporządzonej wg wzoru zał. nr 7 do SIWZ.

4. Opis sposobu spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.1 Warunek określony w pkt 2.1 – 2.4 winien być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.2 Warunek określony w pkt 3 winien być spełniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sposób następujący:

4.2.1 W zakresie pkt 3.1 – 3.5 i 3.8 – dokumenty winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

4.2.2 W zakresie pkt 3.6 – 3.7 – warunek złożenia oświadczeń winien być spełniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sposób następujący:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z  art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) – warunek winien być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ) – warunek winien być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się metodą spełnia/nie spełnia.

6. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców należy przedstawić zgodnie z Rozdziałem V niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób, nie wydaje się takich zaświadczeń –  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzone wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ.

8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, sporządzonej wg wzoru zał. nr 7 do SIWZ.

9. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ, sporządzony wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

10. Dowody, o których mowa w pkt 2.1, czy roboty wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 9 zostały wykonane należycie.

11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SIWZ.

12. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

13. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

14. Opłacona polisa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z kwotą gwarantowaną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na w/w kwotę.

15. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ.

16. Wycena robót budowlanych dokonana przez Wykonawcę na podstawie Przedmiaru prac rekultywacyjnych – Załącznik nr 11 do SIWZ oraz Przedmiaru robót elektrycznych - Załącznik nr 11a do SIWZ.

17. Informacja o częściach zamówienia, które będą powierzone do realizacji podwykonawcom sporządzona wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ.

18. Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

19. Dowód wniesienia wadium.

20. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący cały zakres robót.

21. Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który to należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

22. Dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

22.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

22.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Ustawy.

22.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 22.1 i 22.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

22.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 22.1 lit. a i c oraz pkt 22.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 22.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

23. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

24. Niewykazanie przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego, spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub niezłożenie przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego, pełnomocnictwa, spowoduje odpowiednio wykluczenie takiego Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy lub odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej prze wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo „Korespondencja”)  Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w Rozdziale I pkt 6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Rozdziale XXI SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W zakresie procedury przetargowej:

- Karolina Filipek tel. (095) 755 93 71 wew. 29

W zakresie przedmiotu zamówienia:

- Czesław Kawczyński tel. kom. 601653507 lub (095) 755 93 71 wew.26

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.05.2015 r. o godzinie 10:00.

3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu – na rachunek nr 26 1090 1115 0000 0000 1111 1537 Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Sulęcinie,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W przypadku wniesienia wadium w:

a) pieniądzu – środki pieniężne w chwili otwarcia ofert powinny znajdować się na rachunku  Zamawiającego,

b) innej formie niż pieniądzu – dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny być załączone do złożonej w terminie oferty.

4. Wadium przetargowe stanowi zabezpieczenie dla  Zamawiającego przed ryzykiem:

- wycofania oferty przez Wykonawcę w czasie jej ważności,

- odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę.

Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostanie wykluczony z ubiegania się o 	zamówienie.

5.  Zwrot i utrata wadium następuje zgodnie z art.46 Ustawy.

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ.

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i jej załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

6. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin - nie otwierać przed dniem 28.05.2015 roku, do godz. 10:30”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej  Zamawiającemu po terminie.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

8. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio  punkt 6. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

ROZDZIAŁ X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub wysłać przesyłką pocztową czy kurierską na adres: Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80,               69-200 Sulęcin.

2. Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2015 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2015 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali narad.

4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym  Wykonawcom na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Łączna cena oferty musi być podana jako: cena brutto w tym podatek VAT w złotych polskich.

2. Łączna cena oferty jest ceną ryczałtową.

3. Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ofertową brutto za wykonanie całego zamówienia obejmując wszystkie nakłady na jego realizację, zgodnie z przedmiarem robót budowlanych i wynikiem wizji terenowej przyszłego terenu pod rekultywację. Cena oferty wynika z zakresu prac sporządzonego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jednostkowych parametrów kosztowych (cenowych) oraz wszystkich dodatkowych czynności nie ujętych w opisie a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Podane w formularzu ofertowym wszystkie ceny jednostkowe za tablice pamiątkowe i edukacyjne powinny zawierać koszt ich zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu.

5. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania wszelkich dodatkowych  prac związanych z organizacją i zabezpieczeniem terenu pod rekultywację /tj. koszt urządzeń dla zabezpieczenia ruchu oraz ustawienia i utrzymania tablic i znaków, przygotowania dróg technologicznych, ubezpieczenia robót budowlanych od szkód powodziowych, nawalnego deszczu i huraganu oraz koszt uprzątnięcia pozostałości powstałych po szkodzie, zapewnienia pomieszczenia wraz z wyposażeniem technicznym /komputer, niwelator/ dla obsługi  inwestorskiej na czas realizacji zadania/, jak również wykonanie wszelkich badań i pomiarów geodezyjnych, niezbędnych do dokonania odbioru robót, koszty uzgodnień, koszty odszkodowań osobom trzecim związanych z realizacją zamówienia, jak również doprowadzenia terenu pod rekultywację do stanu należytego.

6. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Podana cena oferty jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie podlega zmianom.

8. Cena nie będzie podlegała rewaloryzacji ze względu na inflację.

ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1.1 Kryterium: cena - waga 95% (95 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------- x 95 pkt                                         	                                                   		   cena brutto badanej oferty

1.2 Kryterium: okres gwarancji - waga 5% (5 pkt) przy ocenie okresu gwarancji (wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres) po przeliczeniu wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej

Ilość punktów = ------------------------------------------------------- x 5 pkt.

okres gwarancji najdłuższy

Uwaga! Minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca jest zobowiązany zaoferować to 36 miesięcy.

2. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska, po zsumowaniu punktów za poszczególne kryteria najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100.

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty lub przed upływem przedmiotowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie 
i miejscu zawarcia umowy

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu zawartą umowę regulującą współpracę wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a Ustawy.

ROZDZIAŁ XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu – na rachunek nr 26 1090 1115 0000 0000 1111 1537

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Sulęcinie,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. W przypadku ujawnienia wad w wykonaniu zamówienia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości i nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane przez Zamawiającego w wysokości poniesionej szkody.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu 
z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

ROZDZIAŁ XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

2. Wraz z SIWZ, Zamawiający przekazuje dla Wykonawcy projekt proponowanej umowy na wykonanie Zamówienia (Załącznik nr 12 do SIWZ).

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w zakresie i w trybach określonych w niniejszej SIWZ oraz w załączonej umowie.

ROZDZIAŁ XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są:

  - odwołanie

  - skarga do Sądu

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania, kwoty wpisu oraz inne istotne wiadomości w zakresie środków ochrony prawnej można powziąć na stronach internetowych UZP : http://www.uzp.gov.pl/ .

ROZDZIAŁ XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających.

ROZDZIAŁ XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Korespondencja winna być kierowana na adres czg12@kki.pl .

ROZDZIAŁ XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a, 91 b, 91 c Ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział XXV. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców oraz wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, które wina zawierać umowa o podwykonawstwo, a które skutkowałyby zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio sprzeciwu, lub zastrzeżeń.

### Rozdział XXVI. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom oraz informacje na temat osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom. Wykonawca wskaże części zamówienia jakie zamierza zlecić podwykonawcom. Zamawiający nie określa części zamówienia przeznaczonych do osobistego świadczenia przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXVII. WYKAZ DOKUMENTÓW

1. SIWZ wraz z załącznikami.

2. Projekt „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, opracowany przez firmę AK NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 8.

3. Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej zasilenia w energię elektryczną projektowanej pochodni gazu w związku z inwestycją: „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, opracowany przez firmę AK NOVA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Załącznik nr 8a.

4. Decyzja  na zamknięcie kwatery nr 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Długoszyn gm. Sulęcin - Załącznik nr 9.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, autorstwa Jana Turowskiego  –  Załącznik nr 10.

6. Przedmiar prac rekultywacyjnych  – Załącznik nr 11.

7. Przedmiar robót elektrycznych – Załącznik nr 11a.

8. Projekt proponowanej umowy  – Załącznik nr 12.

9. Szczegółowy opis ścieżki edukacyjnej wraz z projektem makiety– Załącznik nr 13.

ROZDZIAŁ XXVIII. Wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów

Załącznik nr 1				                                      ..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin” oświadczamy, że:

1)  przedmiot zamówienia deklarujemy się wykonać za łączną cenę ryczałtową:

netto .......................................................................................................................................... zł

słownie..........................................................................................................................................

podatek VAT ...............................% kwota .............................................................................. zł

słownie..........................................................................................................................................

brutto ........................................................................................................................................ zł

słownie..........................................................................................................................................

| L.p | Nazwa elementu | Cena netto (zł) | VAT | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekultywacja kwatery 1A składowiska |  |  |  |
| 2. | Wykonanie instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie |  |  |  |
| 3. | Zaprojektowanie i wykonanie tablic pamiątkowych w ilości 4 sztuk |  |  |  |
| 4. | Wykonanie tablic edukacyjnych od nr 1 do10 |  |  |  |
| 5. | Wykonanie makiety |  |  |  |
| 6. | Wykonanie zestawu interaktywnego |  |  |  |
| Łączna cena (zł brutto): |  |  |

2) udzielimy rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanych robót budowlanych na okres ………… miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru prac (minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca jest zobowiązany zaoferować to 36 miesięcy).

3) przedmiot zamówienia deklarujemy się wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2015 r.

4) zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

5) uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w SIWZ;

6) dokonaliśmy wizji lokalnej terenu robót, zapoznaliśmy się z projektem „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, projektem budowlano-wykonawczym branży elektrycznej zasilenia w energię elektryczną projektowanej pochodni gazu w związku z inwestycją: „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem prac rekultywacyjnych i będziemy realizować zadanie wg dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego;

7) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ;

8) akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;

9) załączony harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje cały zakres robót;

10) wadium w kwocie .............................zł /słownie:.............................................................zł/ zostało wniesione w ................................................. w formie ...................................................;

11) zastrzegamy jednocześnie, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronie od nr …..  do nr ……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ...........................................................

/nazwa Wykonawcy/

i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu;

12) deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. w  kwocie: ...........................................zł/słownie:...............................

.........................................................................................zł/ w formie: ………………………… najpóźniej w dniu podpisania umowy;

13) oświadczamy, że nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej niniejszego postępowania;

14) oferta została złożona na ………..............…….... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……..…. do nr …..….…;

15) załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ....................................................................................................................................

2/ ....................................................................................................................................

3/ ....................................................................................................................................

4/ ....................................................................................................................................

5/ ....................................................................................................................................

6/ ....................................................................................................................................

7/ ....................................................................................................................................

8/ ....................................................................................................................................

9/ ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 2							..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 3

...........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, oświadczam (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 4							 ..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

# Wykaz wykonanych robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin” na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia:

| Nazwa, rodzaj i zakres zamówienia (robót)* | Wartość zamówienia, za które Wykonawca odpowiadał | Czas realizacji | Podmiot zlecający zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Uwaga: prosimy załączyć dowody określające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 5

..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin” oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres czynności w wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia | Podstawa do dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, zlecenie itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

UWAGA:

- W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień, lata pracy na zajmowanych stanowiskach oraz załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.......................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 6

..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz robót, które będą zlecone podwykonawcom przy realizacji zadania pn. „Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”:

- ……………………………………………………………………………………….......

- …………………………………………………………………………………………...

- ……………………………………………………………………………………….......

- …………………………………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………………………………...

.......................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 7							  ..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rekultywację kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”, oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe):

(  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

( należymy do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

| LP | Nazwa Podmiotu | Adres | Organ założycielski |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

* W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca wskaże listę podmiotów należących do

grupy kapitałowej w układzie załączonej tabeli.

........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/