Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr CZG-12/447/2015

UMOWA                                           Projekt

zawarta w dniu .............................................. roku w ........................................................., pomiędzy:

/data/                                                               /miejscowość/

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

/nazwa Wykonawcy i adres/

zwanym dalej Wykonawcą,  w imieniu którego działają:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

/imię i nazwisko, stanowisko/

a

Celowym Związkiem Gmin CZG-12 z siedzibą: 69-200 Sulęcin, Długoszyn 80, zwanym dalej Zamawiającym, w którego imieniu działają:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

/imię i nazwisko, stanowisko/

przy kontrasygnacie Skarbnika Związku ..............................................................................................

/imię i nazwisko/

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym na budowę nowego zbiornika ewaporacyjnego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Długoszyn, gm. Sulęcin została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Budowa nowego zbiornika ewaporacyjnego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Długoszyn, gm. Sulęcin.

2. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-014/13 z dnia 18.04.2014 r. Projektu: Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego zbiornika ewaporacyjnego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Długoszyn, gm. Sulęcin.

4. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę projektem budowlanym na budowę nowego zbiornika ewaporacyjnego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie ZUOK w m. Długoszyn, gm. Sulęcin, autorstwa firmy Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr inż. Jerzy Szafarczyk – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, Specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót, autorstwa Jerzego Szafarczyka – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz Przedmiarem robót, autorstwa Henryka Sokołowskiego - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

5. Użyte do robót budowlanych materiały powinny odpowiadać normom oraz dokumentacji technicznej.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych prac oraz dokonania ich obmiaru.

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych od  szkód  przez  siebie  nie zawinionych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej rękojmi i 3-letniej gwarancji w zakresie wykonanych robót budowlanych, licząc od daty końcowego odbioru prac.

9. Termin przekazania terenu pod budowę odbędzie się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

11. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów korzystania z mediów (woda, prąd, gaz) w ramach wykonywanych robót budowlanych.

§ 2

Termin realizacji zamówienia wynosi od ……………..……. r. do………………………r.

§ 3

Inspektor Nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do dnia rozpoczęcia robót.

§ 4

Wartość przedmiotu umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto .......................................................................................................................................... zł

słownie..........................................................................................................................................

podatek VAT ...............................% kwota .............................................................................. zł

słownie..........................................................................................................................................

brutto ........................................................................................................................................ zł

słownie..........................................................................................................................................

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania i jest niezmienne do końca realizacji inwestycji.

3. . Należność za zrealizowane zadanie będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni, po uprzednim podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu prac objętych umową lub zwłoki w usunięciu wad w wysokości  0,1%  umownego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  faktury.

- Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz odsetki, o których mowa w pkt. 3 powinny być zapłacone w terminie 14 dni roboczych od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają Zamawiającemu szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zastrzega on sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają Wykonawcy szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zastrzega on sobie prawo do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku odstąpienia od całości lub od częściowego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10 %  ceny ofertowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10 %  ceny ofertowej w przypadku odstąpienia od całości lub od częściowego wykonania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w terminie 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

- W przypadku pkt 6 i 7 strony dokonują rozliczenia za wykonane roboty wg ich zaawansowania ustalonego na dzień odstąpienia.

§ 6

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

2.1. Zmiana czasu na ukończenie robót.

2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęskami żywiołowymi,

b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów;

c) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach prac objętych nadzorem;

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a) niewypały i niewybuchy;

b) wykopaliska archeologiczne;

c) odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w zapisach projektu budowlanego;

2.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

c) odmowa udzielenia Zamawiającemu dofinansowania projektu;

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

e) inne okoliczności prawne, ekonomiczne lub techniczne skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia;

f) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego projektu;

g) konieczność dostosowania treści Umowy do zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach POIiŚ;

h) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisane w ramach POIiŚ;                                                      i) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikające z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac;

j) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji gdy wynika to z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;

k) nałożenie przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio zobowiązań;

l) zmiany zakresu robót wskazanych przez Wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcy.

2.1.5 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.1.1 – 2.1.4, termin czasu ukończenia robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

2.2.1 Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany prawa kraju;

e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa;

f) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2.2.2 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

2.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie zadania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu w ramach POIiŚ;

d) zmniejszenie wartości ceny ofertowej w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu zamówienia;

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

2.4. Zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska.

2.5 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.3 a, d, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

2.6 W przypadku pkt. 2.3 b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny ofertowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

2.7 W przypadku pkt. 2.3 c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.

2.8 Zmiana wynagrodzenia (ceny ofertowej) jest możliwa w przypadku pkt. 2.3 na zasadach określonych w umowie, w szczególności w pkt. 2.10.

2.9 Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

2.10 Każda zmiana mająca wpływ na:

a) zmianę wartości przedmiotu umowy; lub

b) przedłużenie czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia;

musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany w umowie w formie aneksu do umowy. Każda zmiana w umowie nie może być wprowadzona bez akceptacji dokonania takiej zmiany przez instytucje współfinansującą.

Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy nie dopuszcza się wzrostu wartości przedmiotu umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.

§ 7

Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

a) odmowy udzielenia Zamawiającemu dofinansowania projektu ze środków UE,

b) siły wyższej uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

d) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego projektu,

e) zmiany w umowie o dofinansowanie.

2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część umowy.

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                       				                       WYKONAWCA: