### ROZDZIAŁ XXIX. Wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów

## Formularz nr 1 Wzór formularza  oferty

##### ..................................

(miejscowość, data)

##### FORMULARZ  OFERTY

.........................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

REGON ......................................

NIP …………………………….

Celowy Związek Gmin CZG-12

Długoszyn 80

69-200 Sulęcin

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

oferujemy wykonanie zamówienia:

- za cenę wraz podatkiem VAT w wysokości  …………………………….. zł

(słownie: ..............................................................................................................................), w tym:

a) wartość  netto ………………………….zł

b) 23 % podatek VAT  ………………………… zł.

- Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej,  a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Zamówienie wykonamy w terminie do dnia ……………………….. r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania i wyceny zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania ofert.

- Wadium zostało wniesione w formie ……………………………..

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty  do zawarcia umowy na wymienionych w nim  warunkach , w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że udzielimy rękojmi i gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Akceptujemy termin płatności określony w warunkach umowy.

- Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,  e-mail,  NIP,  Regon, nr konta bankowego : ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  Integralną częścią oferty są załączniki:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................                                          .............................................................................

pieczęć firmowa                                                             ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## Formularz  Nr 1A Tabela Elementów Rozliczeniowych

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

| ELEMENT | WARTOŚĆ NETTO [PLN] |
| --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę |  |
| Wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych oraz makroniwelacji, |  |
| Wykonanie robót drogowych placu dojrzewania stabilizatu (kompostu), |  |
| Wykonanie robót drogowych placu manewrowego i drogi wewnętrznej, |  |
| Wykonanie sieci ppoż., z włączeniem się do istniejącej sieci wodociągowej, w granicach terenu inwestycji, |  |
| Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej „czystej” (z powierzchni dachów) z odprowadzeniem w tereny zielone, |  |
| Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z dróg i technologicznej z placu dojrzewania z odprowadzeniem do zbiornika na ścieki technologiczne, |  |
| Wykonanie sieci elektroenergetycznej w niezbędnym zakresie, z włączeniem się do doprowadzonej na teren inwestycji, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, |  |
| Wykonanie sieci teletechnicznej (poprowadzenie światłowodu umożliwiającego sterowanie instalacją również z pomieszczenia sterowni w istniejącej hali sortowni); |  |
| Wykonanie robót budowlanych budowy reaktorów stabilizacji tlenowej, |  |
| Wykonanie robót budowlanych budowy modułu oczyszczania powietrza poprocesowego - biofiltru, |  |
| Wykonanie robót budowlanych budowy wentylatorowni, |  |
| Wykonanie robót budowlanych budowy pomieszczenia sterowni – obiektu kontenerowego, |  |
| Wykonanie robót budowlanych budowy zbiornika na ścieki technologiczne. |  |
| Dostawa oraz montaż urządzeń technologicznych. |  |
| Razem wartość netto |  |
| VAT |  |
| Wartość brutto |  |

- W cenie każdej pozycji tabeli należy uwzględnić koszty pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy, m.in. koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, odwodnienie, wykonanie prób i badań,  odszkodowania, itp.

- Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## Formularz Nr 1B - Załącznik do oferty – Dane Kontraktowe

Nazwa zamówienia: „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktu.

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn 80 69-200 Sulęcin |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | zostanie podana po wyborze Wykonawcy |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | 31 sierpnia 2015r. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 36 m-cy, licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Faks oraz E–mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Do 28 dni po dacie Rozpoczęcia |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 600 – 2200 |
| Przedłożenie do weryfikacji projektu budowlanego i wykonawczego | 8.3 | do 45 dni od podpisania umowy |
| Złożenie kompletnego projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę | 8.3 | do 60 dni od daty podpisania umowy |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,05% Ceny Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia - płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 5% Ceny Kontraktowej |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | a) 100 000 PLN – dla robót b) prace projektowe wg harmonogramu i warunków szczególnych umowy do wartości prac projektowych. |
| Waluta płatności | 14.15 | Zgodnie z zapisem w Akcie Umowy |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | Do 7 dni po dacie Rozpoczęcia |
| Minimalna wartość ubezpieczenia Robót, Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 115% Ceny Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców |

osoba upoważniona do podpisania Oferty:

[.....................................................................]

Podpis	__________________________________________

## Formularz Nr 2 - Pełnomocnictwo

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.”

W formularzu należy zamieścić pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę.

## Formularz Nr 3 - 	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

(ja/my) niżej podpisan(y/i) ...................................................

reprezentując przedsiębiorcę/-ów ...............................................

1. W imieniu swoim oraz reprezentowanego przedsiębiorcy/reprezentowanych przedsiębiorców  firmy oświadcza(m/my), iż (wszyscy) przedsiębiorca/-y spełnia/-ją warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym/-i podpisem/-ami świadom/-i odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

Data, miejsce i podpis (.................................................................)

osoby/osób składających oświadczenie

## Formularz Nr 3A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

(ja/my) niżej podpisan(y/i) ...................................................

reprezentując przedsiębiorcę/-ów ...............................................

1. W imieniu swoim oraz reprezentowanego/-ych przedsiębiorcy/-ów  oświadcza(m/my), iż brak jest podstaw do wykluczenia (żadnego z) ww. przedsiębiorcy/-ów jako wykonawcy z niniejszego postępowania w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym/-i podpisem/-ami świadom/-i odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

Data, miejsce i podpis (.................................................................)

osoby/osób składających oświadczenie

## Formularz Nr 3B - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.:

Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

- oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

- oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50. poz. 331 z późn. zm) jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

| Uwaga: Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

## Formularz Nr 4 - Potencjał kadrowy, Kluczowy personel Wykonawcy

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

1. Personel kluczowy Wykonawcy przeznaczony do realizacji zadania

| Stanowisko (zgodnie z wymogami siwz) | Imię i Nazwisko | Posiadane kwalifikacje (uprawnienia) | Informacje na temat doświadczenia | Informacje o sposobie dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |
| (.........) | (.........) | (.........) | (.........) | (.........) |

* Wskazanie formy (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa współpracy, itp.)

Oświadczam, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają na chwilę składania niniejszej oferty wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są one wymagane zgodnie z SIWZ.

Podpis/podpisy osób upoważnionych		(......................................)

do podpisania oferty

## Formularz Nr 5 – Informacja o zrealizowanych zamówieniach

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

Nazwa przedsiębiorcy/-ów (............................................................)

Wykaz zamówień o podobnym charakterze i zakresie ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| Nazwa Przedsięwzięcia /Rodzaj Robót | Zamawiający i miejsce wykonania | Data rozpoczęcia | Data Zakończenia | Krótki opis Robót za które Wykonawca odpowiadał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (.............) | (.............) | (.............) | (.............) | (.............) |
| (.............) | (.............) | (.............) | (.............) | (.............) |
| (.............) | (.............) | (.............) | (.............) | (.............) |
| (.............) | (.............) | (.............) | (.............) | (.............) |
| (.............) | (.............) | (.............) | (.............) | (.............) |

- Wykonawca dołącza referencje lub świadectwa od właściwych Zamawiających wymienionych 
w Wykazie.

- Wykonawcy spełniający wspólnie ofertę łącznie składają ten dokument.

Podpis/podpisy osób upoważnionych		(......................................)

do podpisania oferty

## Formularz Nr 6 - Podwykonawstwo

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

Roboty, które będą zlecone podwykonawcom

(............)

(............)

(............)

Podpis/podpisy osób upoważnionych 	(......................................)

do podpisania oferty

## Formularz Nr 7 - 	Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się 
o przyznanie zamówienia

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia oświadczamy, że (zawarliśmy / zawrzemy w przypadku uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania) umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.

Będziemy solidarne odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.

Ustanawiamy (.................................), jako pełnomocnika do reprezentowania niżej wskazanych przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem publicznym. Pełnomocnictwo w załączeniu.

| Nazwa firmy | Adres | Telefon / e-mail | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (..........) | (.......) | (.........) | (..........) | (..........) | (..........) |
| (..........) | (.......) | (..........) | (..........) | (..........) | (..........) |
| (..........) | (.......) | (..........) | (..........) | (..........) | (..........) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych 		(......................................)

do podpisania oferty