UMOWA  nr RPO/1/09

zawarta w dniu …….2009 r. w Radymnie pomiędzy Gminą Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno, woj. podkarpackie, reprezentowaną przez :

- Stanisława Ślęzaka - Wójta Gminy Radymno

przy kontrasygnacie : Agnieszki Koralewicz – p. o. Skarbnika Gminy Radymno

zwaną w dalszej części umowy ,, Zamawiającym” - Inwestorem,

a firmą:…………………………………………………………………………………………………..., reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”- uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego z dnia …..06.2009 r. pn: „Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radymno na terenie wsi Ostrów – Skołoszów z rozbudową oczyszczalni w Świętem”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania n/w roboty:

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje:

Zakres rzeczowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Ostrów i Skołoszów obejmuje realizację 30 094,5 m sieci kanalizacyjnej w tym:

- 26 005,5 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PCW,

- 4 089,0 m kanalizacji  z rur PE,

oraz

- 16 szt. przepompowni ścieków,

- 433 sztuk przykanalików z rur PCW o długości 3413,5 m.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte obejmuje:

- Dostawę i montaż kompletnego reaktora (trójzbiornika) typu HYDROVIT SI o przepustowości 225 m3/dobę, z rurociągami, instalacjami elektrycznymi i automatyką.

- Dostawę i montaż prasy odciekowej do osadów ściekowych typu ROTAMATR RoS3 Q280,

- Wartość zadania ustala się na kwotę netto: …………zł

słownie: …………………………………/100.

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: …… zł.	słownie: ……………………/100.

razem wartość zadania brutto: …………………zł.

słownie: ……………………………………………/100.

Określona wyżej kwota jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

§ 2

- Termin przekazania placu budowy do dnia …….2009 r.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się do ……..2009 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy i przekazania uporządkowanego terenu budowy Zamawiającemu do 2010.05.30.

§ 3

# Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 20 % wartości przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

# Za wyżej wymienione roboty uzupełniające strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego scalonego sporządzonego przez Wykonawcę . W przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy w oparciu o niżej wymienione nośniki cenotwórcze :

# stawka roboczogodziny             -	….. zł,

# koszty pośrednie (Kp)               -         	….. %  do (R+S),

# zysk                                           -         	….. % do (R + S + Kp),

# koszty zakupu                     	-           ….. % do M i wartości urządzeń

# • ceny materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, w okresie wbudowania

# • ceny sprzętu i środków transportu według cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, w okresie wbudowania

# • normy nakładów rzeczowych według KNR, a w przypadku ich braku w KNR według norm zakładowych Wykonawcy

Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w dacie wystawienia faktury.

Wykonanie przez Wykonawcę innych robót nie objętych protokołem konieczności i zleceniem Zamawiającego, nie będzie stanowić podstawy do zapłaty. Koszt tych robót będzie obciążał Wykonawcę.

Za roboty nie wykonane przez Wykonawcę, określone w kosztorysie ofertowym Wykonawca nie może naliczać wynagrodzenia.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac określonych w kosztorysie ofertowym i niniejszej umowie oraz ewentualnych robót uzupełniających, z materiałów własnych, zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlano-wykonawczym, Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminach zakończenia prac ulegających zakryciu bądź robotach zanikających co najmniej 3 dni przed terminem przewidywanego zakończenia, a w przypadku nie powiadomienia jest zobowiązany do wykonania odkryć kontrolnych na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód ( w tym komunikacyjnych), oraz będzie na bieżąco usuwał niepotrzebne urządzenia i materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji związanych z budową.

- Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy i przekazaniu Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorze robót.

§ 5

- Zapewnienie przestrzegania warunków BHP i wykonanie wszelkich zabezpieczeń w rejonach prowadzenia robót należą do Wykonawcy.

- Z chwilą przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność:

  - za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót,

  - za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót,

  - za szkody wynikające ze zniszczeń własności osób trzecich spowodowane działaniem, bądź zaniedbaniem Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi opłaty: za zabezpieczenia, zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty związane z utrzymaniem terenu budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi.

§ 6

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie o terminie zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.

- Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie wraz z przyjęciem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletnych wyników wymaganych badań i prób.

- Fakt ten winien być potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

- W ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający powołuje komisję odbioru i ustala datę rozpoczęcia odbioru ale nie dalej niż 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia o gotowości do odbioru robót, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

- Jeśli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Koszt powołania i ponownej pracy komisji odbioru określony zostaje kwotą 1500 zł i obciąża Wykonawcę robót. O kwotę tą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji zostaną sporządzone protokoły ustalające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Zakończeniem prac komisji jest spisanie protokołu odbioru końcowego.

§ 7

- Strony umowy ustalają, że dopuszcza się płatność fakturami częściowymi za wykonanie określonych elementów robót w oparciu o sporządzony protokół odbioru elementów robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

- Suma wartości faktur nie może przekroczyć 80 % wartości zadania przyjętej w ofercie wykonawcy na przetargu nieograniczonym w dniu …..07.2009 r.

- Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót i dostarczeniu Zamawiającemu faktury końcowej VAT, sprawdzonej i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury przelewem na konto Wykonawcy nr ……………… w ………………………z konta Zamawiającego nr 76910700072001000270520002 w BS Radymno.

- W przypadku nieterminowej realizacji faktury końcowej Wykonawca naliczał będzie Zamawiającemu odsetki ustawowe w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

§ 8

- Wykonawca przystępujący do zawarcia umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto i stanowi kwotę ….. zł,  słownie : ……./100.

- Zabezpieczenie należy wnieść w pełnej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Część zabezpieczenia (80 %) gwarantująca w myśl umowy należyte wykonanie robót będzie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, pozostała część ( 20 % ) zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi, na zasadach określonych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych i stosownego rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. mies. gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Na materiały zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- W okresie rękojmi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 10

Zamawiający zobowiązuje się :

  - Dokonać przekazania placu budowy w terminie do 2009…...

  - Dostarczyć Wykonawcy niezbędną dokumentację techniczną.

  - Zapewnić nadzór inwestorski inwestycji.

Wykonawca zobowiązuje się :

- Wykonać zadanie w wyznaczonym terminie.

- Doprowadzić teren budowy i infrastrukturę do należytego stanu.

-      Zapewnić obsługę geodezyjną.

§ 11

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić na osoby trzecie swoich zobowiązań ani uprawnień wynikających z przedmiotu umowy.

§ 12

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie:

Pan .................................................................

adres:.......................................................

- Obowiązki kierownika budowy pełnił będzie:

Pan ……………………..

adres:………………………….

§ 13

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 50,29 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nie wykonanych prac, powiększone o 50,29 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy :

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę za przeprowadzenie odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego

§ 14

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron i winny być odzwierciedlone w formie pisemnych aneksów.

§ 15

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Ustawy prawo zamówień publicznych,

- Ustawy prawo budowlane,

- Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Strony zgodnie ustalają, że ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć z wykonania tej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia polubownego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są :

- Kosztorys ofertowy scalony.

- Oferta Wykonawcy.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA :